|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   智慧高校大数据平台 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-305  四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要  项 目 承 担 部 门： 四川大学软件学院项目11组  撰 写 人（签名）： 李嘉仪  完 成 日 期： 2023-7-14  本文档 使 用部门： □主管领导 ☑项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）： 龙小毅  会 议 日 期： 2023-7-14 |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2023年7月14日 | **时间**  **Time** | 10:00 | **地点**  **ADD.** | B208 |
| **主题： 提炼需求、进行项目框架设计** | | | | | |
| **主持人：龙小毅**  **出席者：李嘉仪、李珈峰、马硕、赖周友** | | | | | |
| **工作计划** | | **完成情况** | | **问题及解决方案** | |
| 1. 完成项目框架设计 2. 完成项目需求规约的编写 3. 完成数据库的设计 | | 1. 龙小毅、李嘉仪设计项目框架和第一版界面，赖周友完善界面设计。   完成度：80%   1. 龙小毅、李嘉仪完成项目需求规约的编写，完善文档   完成度：100%   1. 龙小毅完成数据库设计以及数据库脚本的编写。   完成度：100% | | 问题1：界面设计趋向于功能使用型，美观度不足  问题1解决方案：   1. 网络搜集素材进行优化完善 2. 参考他人作品寻找灵感 | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 龙小毅 | 项目经理 | 四川大学软件学院项目十组 |  |  |
| 2 | 李嘉仪 | 编码人员 | 四川大学软件学院项目十组 |  |  |
| 3 | 李珈峰 | 测试工程师 | 四川大学软件学院项目十组 |  |  |
| 4 | 赖周友 | 数据库管理员 | 四川大学软件学院项目十组 |  |  |
| 5 | 马硕 | 编码人员 | 四川大学软件学院项目十组 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |